# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВОХОПЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

# «22» ___11____2011г. № 741

# г.Новохоперск

# Об утверждении плана мероприятий  по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и письмом Департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области от 23.11.2011 г. № 01-11/1657 «О плане мероприятий»

# Утвердить план мероприятий  по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации муниципального района                        Н.В.Сергеев

Приложению к распоряжению администрации Новохоперского муниципального района

от «22»___11___2011 г. № _741

План мероприятий

по переходу на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие

при предоставлении государственных и муниципальных услуг на территории Новохоперского муниципального района

на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1. | Утверждение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новохоперского муниципального района, с элементами межведомственного взаимодействия | Ноябрь 2011 года | Распоряжение администрации Новохоперского муниципального района | Трикос Ю.В. |
| 2. | Заключение соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, в распоряжении которых находятся документы и информация, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг | По мере необходимости в течение 2011 - 2012 годов | Соглашения | Специалисты структурных подразделений администрации муниципального района, ответственные за работу с административными регламентами предоставления муниципальных услуг |
| Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 3. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (далее – ТКМВ) по каждой государственной и муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия: |  |  | Специалисты структурных подразделений администрации муниципального района, ответственные за работу с административными регламентами предоставления муниципальных услуг |
| 3.1 | Определение перечня и состава документов (информации), находящихся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | Ноябрь - декабрь 2011 года | Заполненные соответствующие разделы ТКМВ | Специалисты структурных подразделений администрации муниципального района, ответственные за работу с административными регламентами предоставления муниципальных услуг |
| 3.2 | Определение способов межведомственного взаимодействия | Ноябрь - декабрь 2011 года | Заполненные соответствующие разделы ТКМВ | Специалисты структурных подразделений администрации муниципального района, ответственные за работу с административными регламентами предоставления муниципальных услуг |
| 4. | Согласование и одобрение ТКМВ | Декабрь 2011 года - январь 2012 года | Одобренные ТКМВ | Трикос Ю.В. |
| Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 5. | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Ноябрь 2011 года - февраль 2012 года | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения с указанием необходимых изменений | Отдел правовой работы администрации муниципального района |
| 6. | Подготовка и утверждение муниципальных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ), а также внесение необходимых изменений в действующие муниципальные правовые акты | В течение 2011-2012 годов | Муниципальные правовые акты | Отдел правовой работы администрации муниципального района |
| Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 7. | Создание и развитие муниципальных информационных систем | В течение 2011-2012 годов | Муниципальные информационные системы | Отдел по работе со СМИ, связям с общественностью и развитию информационных технологий администрации муниципального района |
| 8. | Разработка электронных сервисов | Ноябрь 2011 года - март 2012 года | Перечень электронных сервисов | Отдел по работе со СМИ, связям с общественностью и развитию информационных технологий администрации муниципального района |
| 9. | Подключение муниципальных информационных систем к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (регистрация электронных сервисов, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой государственной и муниципальной услуге в соответствии с ТКМВ) | Февраль - май 2012 года | Отчет о результатах подключения | Отдел по работе со СМИ, связям с общественностью и развитию информационных технологий администрации муниципального района |
| Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 10. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ | В течение 2011-2012 годов | Отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ | Отдел по работе со СМИ, связям с общественностью и развитию информационных технологий администрации муниципального района |
| Мониторинг перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 11. | Контроль реализации плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | В течение 2011-2012 годов | Отчеты о реализации плана мероприятий | Рабочая группа |